**План за работа по проект “Коли под наем”**

**III седмица**

* Анализ на проблема и разпределяне на задачите в проекта/ Биляна и Павел
* Изготвяне на Use Case диаграма / Биляна и Павел

**IV седмица**

* Концептуален модел на базата от данни/Павел
* Създаване на модели/Павел
* Реализация на базата данни/Биляна
* Реализация на слоя за базата данни/Биляна

**V седмица**

* Създаване на контролер за регистрация и вход в системата/Биляна
* Разработване на контролер за автомобили/Павел
* Създаване на изглед за автомобили/Биляна

**VI седмица**

* Създаване на изглед за резервация и вход в системата/Биляна
* Разработване на контролер за клиенти/Биляна
* Добавяне на достъп според ролята/Павел

**VII седмица**

* Изглед за справки по произволен период/Павел
* Добавяне на търсещи и сортиращи функции/Павел

**VIII седмица**

* Разработване на известия/Биляна

**IX седмица**

* Реализация на бизнеслогика и графичен интерфейс/Павел
* Създаване на UML диаграми/Биляна и Павел

**X седмица**

* Валидация на данни/Павел
* JUnit, функционали и интеграционни тестове/Биляна
* Финализиране на проект/Биляна и Павел

**XI седмица**

* Създаване на документация/Биляна и Павел